## Slide 1
Sociale Innovatie

## Slide 2: Wie is Gert Claes ?
Opleiding (1992 – 1998)
  - Muziek :
    Jazz Studio Antwerpen
    Koninklijk conservatorium Brussel
  - RITS : beeld geluid montage

## Slide 3: Werk :
Media : ATV, VRT
Events : Variety / Jazztronaut Entertainment
  B2B :
    Personeelsfeest : Mobistar, Dexia, Qatar Airways
    Mode : Galeria Inno,…
    Film : IIFA
    Beurs : Marché de la vallée du Lot, Nintendo,…

## Slide 4: Werk :
  B2C :
    Festivals en concerten : Beach Rock, Groove City, Pepsi Top, Brussels Jazz Marathon, …

## Slide 5: Werk :
  KdG :
    Event- en Project management
      Workshop zakelijke evenementen
      Methodiek projectmanagment
      Event Productie *nieuw !!!*
    Multimedia Technology
      Projectwerking
      Sociale Innovatie

## Slide 6: Wat zijn jullie verwachtingen ? Wat kennen jullie nog van ‘projectwerking’

## Slide 7
Inleiding
projecten
Sociale Innovatie

## Slide 8: Sociale Innovatie
Verantwoordelijkheid opnemen
Relatie Opdrachtgever - Opdrachtnemer
  (Proces van initiële opdracht tot evaluatie)
Niet zozeer technische competenties
Wel:
  Projectmethodiek
  Teamwerk
  Communicatie
  Commerciële ingesteldheid
  Motivatie
  Creativiteit

## Slide 9: Sociale Innovatie
= 5 studiepunten (van de 60/jaar)
= 1/12 of 8,333 %
*28 = 140 u

## Slide 10: 2 delen :
Ondersteunende opdrachten (56u)
Projecten (84 u)

## Slide 11
P1
P2

## Slide 12: Inleiding:
Je wil een nieuwe smartphone kopen
vs
De opdrachtgever van een project :
Wat koop ik ?
Hoeveel gaat dat kosten ?
Wanneer is het klaar ?

## Slide 13
3 basiswerkvormen
improvisatie
Planmatig werken
routine
Vraaggericht
Ad hoc
Flexibiliteit
Chaotisch
Resultaatgericht
Te voorzien
Effectiviteit
planaanpak
Werkgericht
Herhalend
Efficiënt
Routine aanpak
Toenemende voorspelbaarheid

## Slide 14: Voor- en nadelen van routinematig werken
Efficiënt
Kwaliteit neemt toe
Gelijke prestaties over een langere periode
Niet flexibel
Geen mogelijkheid om in te spelen op veranderende vraag

## Slide 15: Voor- en nadelen van improviserend werken
Flexibel
Inspelen op veranderingen
Snel inspelen op de vraag
Geen voorschriften
Weinig beheersing
Veel onzekerheid
Weinig stabiliteit
Geen richtlijnen
Opnieuw het wiel uitvinden

## Slide 16: Rangschik de kenmerken van deze werkvormen (Routine / Improvisatie)..
Enerverend, onzeker
Veel beheersing
Ad hoc
Herhalend
Efficiënt, weinig vrijheid
Vernieuwend
Stabiel, zeker
Einde onbekend

## Slide 17: Rangschik de kenmerken van deze werkvormen (Routine /Improvisatie)..
Flexibel, veel vrijheid
Herhalend
Bakje in, bakje uit
Chaotisch ( weinig afspraken)
Systematisch (vaste richtlijnen)
Telkens iets beter
Uniek

## Slide 18: Voor- en nadelen van planmatig werken
Effectief
Resultaatgericht
Grote betrokkenheid van de medewerkers
Goede beheersing
Verbeterde samenwerking
Werknemers kunnen zelfstandig functioneren
Kostbare aanloopfase
Bureaucratisering doordat alles wordt vastgelegd
Zware taak projectleider
Spanningen binnen de organisatie door tegengestelde belangen

## Slide 19: Beheerscyclus (Deming cirkel)

## Slide 20
Projectmatig | Routinematig | Improviserend
Eenmalige maximale prestatie  effectiviteit | Regelmatig, constante kwaliteit  efficiëntie, starheid | Zo snel mogelijk beginnen  snelheid, flexibiliteit
Duidelijk einde | Duidelijk einde | Einde onbekend
Bestaande organisatie vervangen door tijdelijke structuur | Bestaande organisatie niet verstoren | Bestaande organisatie negeren, nieuwe groeit wel geleidelijk aan (vanzelf)
Systematisch (gerichte afspraken) | Systematisch (vaste richtlijnen) | Chaotisch (weinig afspraken)
Activiteiten verdelen in fasen  middelen moeilijk gelijktijdig in te zetten | Activiteiten evenredig spreiden in de tijd  gelijkmatige inzet van middelen mogelijk | Wirwar van activiteiten  gebruik van middelen moeilijk beheersbaar

## Slide 22
Briefings document opdrachtgever
Alle briefings worden online gezet op BB
Studenten solliciteren voor de projecten
Studenten worden in teams verdeeld
Per team wordt een Project manager aangesteld
a) stroomschema

## Slide 23
Gesprek met opdrachtgever: verduidelijking briefing
(Beeldvorming opdracht)
Pitch project charter bij de opdrachtgever
Studenten werken op basis van briefing en gesprek hun concept uit (project charter)
Studenten analyseren de briefing en bereiden gesprek met opdrachtgever voor
Feedback + ev. bijsturing door OG
Achtergrond (context en aanleiding)
Project doelstellingen
Eisen van de klant
Scope en afbakening
Projectaanpak
Planning
Projectresultaat (concept)
…
a) stroomschema

## Slide 24: a) stroomschema
Uitvoering van het project op basis van het project charter en PvA
Oplevering van het projectresultaat bij de opdrachtgever
Feedback van de opdrachtgever
Teams maken een
evaluatierapport op
Evaluatie door docenten
wat liep goed ?
wat liep fout ?
wat kon beter ?
hoe functioneerde het team ?
leerpunten voor volgende projecten ?
beantwoord het resultaat aan de verwachtingen van de opdrachtgever ?
is het ‘Fit for Purpose’ ?
is het ‘Fit for Use’ ?
werd het tijdig opgeleverd ?
Is het compleet ?
Project inrichting : Opmaak Plan van Aanpak

## Slide 25: b) fasering
VOORBEREIDING
UITVOERING
EVALUATIE
Briefing
Feedback bijsturing
Resultaat
Beoordeling
PITCH
Evaluatierapport
Peer assessment form
Concept
OPLEVERING
OPDRACHTGEVER
INRICHTING
Plan van Aanpak

## Slide 26
Maak uw resultaat ambitieus
Doe ervaring op, test nieuwe dingen uit
Speel niet op safe !
Maak het plezant
Toon wat je kan
Wees ambassadeur voor je opleiding